TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Xây dựng website thương mại điện tử bán PC/Laptop tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên sinh viên]

Lớp: [Tên lớp]

Mã sinh viên: [MSSV]

Số điện thoại: [Số điện thoại]

Email: [Email sinh viên]

Giáo viên hướng dẫn: [Học hàm/học vị. Họ và tên GVHD]

Email: [Email GVHD]

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ và nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ – đặc biệt là PC và laptop – ngày càng tăng cao, việc xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến chuyên biệt trở nên vô cùng cần thiết. Đề tài 'Xây dựng website thương mại điện tử bán PC/Laptop tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn' được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống e-commerce hoàn chỉnh, cho phép người dùng duyệt sản phẩm, so sánh cấu hình, đặt hàng và thanh toán trực tuyến một cách thuận tiện.
Hệ thống được tích hợp module chatbot AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng tư vấn sản phẩm thông minh dựa trên nhu cầu và ngân sách của khách hàng, trả lời câu hỏi kỹ thuật về cấu hình máy tính, so sánh sản phẩm và hướng dẫn mua hàng một cách tự nhiên như người tư vấn thực thụ.
Đề tài hướng tới việc kết hợp giữa kỹ thuật phát triển web hiện đại và trí tuệ nhân tạo để tạo ra một sản phẩm thực tế, có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

1. Tìm hiểu và phân tích quy trình xây dựng website thương mại điện tử, các công nghệ web hiện đại và xu hướng tích hợp AI trong hệ thống bán lẻ trực tuyến.

2. Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng cho website bán PC/Laptop, bao gồm: trang chủ, danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và quản trị.

3. Xây dựng và tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn sản phẩm, có khả năng hiểu ngữ cảnh, gợi ý sản phẩm phù hợp nhu cầu, so sánh cấu hình và hướng dẫn đặt hàng.

4. Triển khai, kiểm thử và tối ưu toàn bộ hệ thống; hoàn thiện báo cáo đồ án, tài liệu kỹ thuật và chuẩn bị nội dung thuyết trình bảo vệ.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Lý thuyết:

- Nắm vững quy trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống website thương mại điện tử chuyên ngành công nghệ.

- Hiểu rõ và mô tả được nguyên lý hoạt động của chatbot AI tích hợp LLM (Large Language Model) trong bối cảnh tư vấn bán hàng.

- Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp đầy đủ: tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, kết quả kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

2. Thực nghiệm:

- Hoàn thành website bán PC/Laptop với đầy đủ chức năng: hiển thị danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và bảng quản trị admin.

- Tích hợp chatbot AI hoạt động ổn định trên giao diện website, có khả năng tư vấn sản phẩm theo nhu cầu, so sánh cấu hình PC/laptop và hỗ trợ người dùng trong suốt quá trình mua sắm.

- Hệ thống demo chạy ổn định trên môi trường hosting/cloud, sẵn sàng trình bày và bảo vệ đồ án.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 – 3 (07/04 – 27/04) | Khảo sát, thu thập yêu cầu: Nghiên cứu các website TMĐT bán thiết bị công nghệ (Phong Vũ, Thế Giới Di Động, Nhật Cường). Phân tích tính năng, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng. Chọn công nghệ, stack phát triển. | Báo cáo phân tích yêu cầu & tài liệu đặc tả hoàn chỉnh. |
| 2 | Tuần 2 – 5 (14/04 – 11/05) | Thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ ERD, Use case diagram, sơ đồ luồng nghiệp vụ. Wireframe và thiết kế UI/UX cho toàn bộ giao diện website (trang chủ, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, admin dashboard). | Bộ thiết kế giao diện hoàn chỉnh; mô hình CSDL và kiến trúc hệ thống được duyệt. |
| 3 | Tuần 4 – 9 (28/04 – 08/06) | Xây dựng website – module chính: Lập trình frontend (danh mục, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, lọc, so sánh). Backend: API quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng. Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến. | Website hoạt động đầy đủ các tính năng TMĐT cốt lõi với dữ liệu thực tế. |
| 4 | Tuần 8 – 12 (02/06 – 06/07) | Xây dựng & tích hợp chatbot AI: Thiết kế luồng hội thoại, tích hợp LLM API để tư vấn sản phẩm, so sánh cấu hình, gợi ý theo ngân sách. Kết nối chatbot với dữ liệu sản phẩm thực trên hệ thống. | Chatbot AI hoạt động ổn định, có thể tư vấn và gợi ý sản phẩm PC/Laptop phù hợp theo nhu cầu. |
| 5 | Tuần 11 – 15 (23/06 – 27/07) | Kiểm thử, tối ưu & hoàn thiện hệ thống: Kiểm thử tích hợp toàn bộ tính năng; sửa lỗi; tối ưu hiệu suất. Hoàn thiện báo cáo đồ án, tài liệu vận hành. Chuẩn bị slide và nội dung thuyết trình bảo vệ. | Hệ thống hoàn chỉnh, ổn định; báo cáo đầy đủ; sẵn sàng bảo vệ đồ án tốt nghiệp. |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://www.phongvu.vn/

[2] https://cellphones.com.vn/

[3] https://platform.openai.com/docs

[4] https://reactjs.org/docs/getting-started.html

[5] https://nodejs.org/en/docs/

[6] https://www.mongodb.com/docs/

[7] https://stripe.com/docs